Zápis č. 85

Z mimořádné schůze výboru Společenství vlastníků bytových jednotek, Olomouc, část Nové Sady, ulice Družební 9/714, 11/715, 13/716, 15/717, 17/718, 19/719

Datum:	15. srpna  2017  – 4. schůze v roce 2017

Místo:		Olomouc,  prostory Družební 13 – místnost v suterénu

Přítomni:	6 členů  výboru dle prezenční listiny z 10 – schůze je usnášení schopná -Pírek, Sedláková, Vohralík, Lešanič, Studený, Doležel

Zápisy ze schůze budou vždy umístěny na webových stránkách společenství a nebudou rozesílány jednotlivým členům výboru zvlášť. Upřesněné úkoly ze schůze výboru prosím sledujte proto na nových stránkách  www.druzebni.webnode.cz .

Schůze byla svolána jako mimořádná.

Schůze byla svolána mimo naplánovaný termín k řešení opravy střechy – ochrana společného majetku.

85/1  Střecha

Na schůzi byla konstatována stávající situace:

- v létě 2016 byla provedena v rámci reklamace oprava střechy firmou FKS, spol. s.r.o.

- 19.11.2016 – hlášeny průsaky střechy

- 3. 12. 2016 – e-mail na FKS spol. s r. o. (dále je „FKS“) se žádostí o opravu střechy v rámci reklamace na všech vchodech

- firma telefonicky sdělila, že nelze s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám provést opravu střechy

- 4. 2. 2017 – rozeslána informace na členy výboru k opravě střechy a sledování vývoje

- 9. 5. 2017 – výzva ke členům výborů – kde přesně zatéká?

- 23.5.2017 – kontaktován FKS, který sdělil, že opravu provede 3. – 4. 6. 2017

- 2.6.2017 – střecha opravena nebyla – výzva členům výboru, aby navrhli další postup

- 6.6.2017 – zaslán doporučení dopis na FKS s výzvou na opravu střechy do 3 dnů (podle smlouvy)  - dopis převzat 7.6.2017

- 18.6.2017 e-mail na FKS – opravu zadáme jinému dodavateli a budeme vynaložené náklady vymáhat po FKS

- FKS odpověděla, že nám zaslala písemnou odpověď 13.6.2017  s požadavkem na odstranění holubího trusu v místě oprav, jinak nemůže opravu provést

- 26.6.2017 – e-mail na FKS, s požadavkem, aby provedli za úplatu  vyčištění střechy od trusu a následně v rámci reklamace opravili

- 4. 7. 2017 – svolána schůze výboru – pro nepřítomnost byla schůzka zrušena

- 18.7.2017 – svolána schůze  výboru – 7 přítomno, možno hlasovat o dalším postupu

- 15.8.2017 - svolána schůze  výboru – 6 přítomno, možno hlasovat o dalším postupu

Členové výboru odhlasovali  následující postup:

1.	Předseda napíše FKS  poslední výzvu k opravě střechy v záruční době. FKS bude 	vyzvána, aby opravila střechu jak v místech, kde se holubí trus nenachází, tak 	v místech, která jsou trusem zanesena. Čištění střechy v inkriminovaných místech 	bude FKS proplaceno.

2.	Pokud FKS nepřistoupí k záruční opravě, bude opravou pověřena jiná firma. Náklady 	s touto opravou by pak byly společenstvím vymáhány.

85/2 Ostatní

Další informace

Plán termínů dalších schůzí výboru je následující:

20.  2. 2017	pondělí

29. 5. 2017	pondělí

18. 7. 2017 	úterý

15.8.2017	úterý

4. 9. 2017	pondělí

18. 9. 2017	pondělí

19. 10. 2017 – shromáždění 	čtvrtek

4. 12. 2017	pondělí

dle potřeby

Schůze se budou konat v suterénu vchodu Družební 13 v 18:00 hodin.

Schválil:	    Mgr. Martin Doležel

Zapsal:	    Ing. Věra Štembírková, Mgr. Martin Doležel